Анализ рисков:

1. Недоступность сервиса – врачи не могут узнать, кто дежурит следующий, может привести к накладкам или отсутствию дежурных врачей, суматохе и недовольству пациентов, после которых может последовать жалоба в вышестоящие органы. Проблема решается health-check модулем (скриптом) который делает запрос (раз в несколько минут) к веб-странице и возвращает её код, если это код ошибки (40x, 50x) – отправляет уведомление системному администратору.
2. Рассмотреть резервирование системы, бекапы, иметь исходный код веб-приложения, чтобы всегда можно было быстро смигрировать и развернуть приложение в случае изменения инфраструктуры, инцидента.
3. Возможный вариант – сервис доступен, но расписание не сгенерировано (флаг bool типа, сгенерировано или нет, если нет – уведомление системному администратору)
4. Документация по траблшутингу - чтобы последующие работники-системные администраторы, эксплуатирующие ПО (после увольнения его создателя) не испытывали проблем с поддержкой сервиса
5. На случай ошибок и проблем с сервисом – система логирования (исключения кидать не в консоль, а в файл).
6. Затруднения у пользователей по работе с платформой - гайд для пользователей (врачей) по использованию системы, если можно исправить ошибку – описание как это сделать, если нет – к кому обратиться.
7. Генерация расписания, в котором присутствуют накладки или окна, когда нет дежурных врачей – может привести к сбою в работе больницы (зависит от качества нейросети, пока не рассматриваем)
8. Генерация ненормированных дежурств – может привести к недовольству сотрудников, переработкам => некачественному обслуживанию пациентов (зависит от качества нейросети, пока не рассматриваем)
9. Недостаточная производительность – зависит от количества пользователей
10. Риски связанные с ИБ:

* Если сервис будет содержать ПД – утечки ПД (будет ли аккаунт врача содержать его персональные данные?)
* Уязвимости веб-приложения (рано говорить об этом, прикрыть WAF)
* Проследить что нет ошибок конфигурации, минимальная защита (парольные политики, 2FA для УЗ администратора)

~~РИСКИ ПРИНЯТЫ, КОМПЕНСАТОРНЫХ МЕР НЕ БУДЕТ!))~~